合规审查报告

AI 调解员

审查日期：2026年7月13日

审查范围：Web 前端 · Node.js 后端 · 微信小程序 · 云函数

适用法规：PIPL · DSL · CSL · 生成式AI管理办法 · 微信小程序平台规范

# 一、合规评分摘要

合规评分：22 / 100 — 严重不合规

项目当前处于早期开发阶段（MVP），在法律合规方面存在重大缺失。未建立任何隐私政策、用户协议或数据处理规范。核心功能涉及高度敏感的个人信息处理（微信聊天记录、人际关系、情绪分析），但在数据采集、存储、传输、AI处理等各环节均缺乏合规保障机制。

严重风险 (P0)：8 项

高风险 (P1)：5 项

中风险 (P2)：4 项

适用法规框架：6 个

# 二、适用法规框架

| 法规框架 | 合规状态 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 《个人信息保护法》(PIPL) | 严重不合规 | 处理微信聊天记录等敏感个人信息，缺少合法性基础、知情同意、用户权利保障 |
| 《数据安全法》(DSL) | 不合规 | 缺乏数据分类分级、安全保护义务、风险评估报告制度 |
| 《网络安全法》(CSL) | 部分不合规 | 缺少个人信息保护制度、网络运营者安全义务落实 |
| 《生成式人工智能服务管理暂行办法》 | 严重不合规 | AI生成内容涉及人格评判，缺少算法备案、内容标识、投诉举报机制 |
| 《互联网信息服务深度合成管理规定》 | 不合规 | 涉及对自然人特征的分析判断，未进行安全评估 |
| 微信小程序平台运营规范 | 不合规 | 缺少隐私弹窗、数据收集声明；云开发环境存储敏感数据 |

# 三、严重风险项 (P0)——需立即整改

以下问题可能直接导致行政处罚、应用下架或法律诉讼，必须在产品上线前解决。

### #1  API 密钥硬编码暴露

文件 server/.env 中包含有效的 DeepSeek API 密钥。虽然 .env 在 .gitignore 中，但存在被误提交或通过其他途径泄露的风险。密钥泄露可导致 API 资金被盗用、用户数据被第三方访问。

server/.env → LLM_API_KEY=sk-23bd49439b4********（已暴露）

⚠️ 建议立即轮换密钥并移除本地 .env 文件中的硬编码值。

### #2  无隐私政策——违反 PIPL 第17条

项目完全没有任何隐私政策文件。用户上传微信聊天截图、录屏、文本等包含大量敏感个人信息（对话内容、人际关系、情感状态、人格特征），但用户完全不知情数据将被如何处理。PIPL 第17条要求处理者在处理个人信息前，以显著方式、清晰易懂的语言告知处理目的、方式、种类、保存期限等。

PIPL 第17条：个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知有关事项。PIPL 第66条：违反规定可处五千万元以下或上一年度营业额百分之五以下罚款。

### #3  无用户协议/服务条款

项目没有服务条款（Terms of Service）。用户在使用 AI 调解员给出人格判断、行为评价、关系建议等功能时，没有任何法律约定来限定服务性质（非法律意见、仅供参考等免责声明）。

⚠️ AI 对用户的对错判断可能被误解为专业法律/心理意见，产生法律责任风险。

### #4  第三方 AI 服务数据传输无告知——违反 PIPL 第23条

用户的聊天记录（含个人身份、关系、情感等敏感信息）被完整发送至第三方 AI 服务商（DeepSeek / OpenAI / Anthropic）进行处理。依据 PIPL 第23条，向第三方提供个人信息需告知接收方信息并获得单独同意。当前代码直接将用户聊天原文作为 LLM prompt 发送，无任何脱敏处理。

server/src/services/llm.ts:158 → userPrompt 包含完整聊天记录原文
server/src/prompts/analysisPrompt.ts → buildAnalysisUserPrompt 未做数据脱敏

PIPL 第23条：向第三方提供个人信息需告知接收方信息并取得单独同意。PIPL 第39条：向境外提供需取得单独同意。

### #5  缺少数据处理合法性基础——违反 PIPL 第13条

PIPL 第13条要求个人信息处理必须具有合法性基础（如取得同意、履行合同所必需等）。项目未建立任何同意机制（如隐私弹窗、勾选框），也未明确处理的法律基础。

PIPL 第13条：处理个人信息应取得个人同意（或满足其他法定情形）。

### #6  敏感个人信息处理无单独同意——违反 PIPL 第29条

聊天记录中包含大量敏感个人信息：人际关系、情感状态、MBTI性格类型、冲突细节等。PIPL 将特定身份、医疗健康、金融账户等列为敏感个人信息，处理需取得单独同意且具有特定目的和充分必要性。此外，项目还收集微信用户的 openid、昵称、头像等信息。

PIPL 第28-29条：敏感个人信息的处理需单独同意、告知必要性及对个人权益的影响。

### #7  生成式 AI 服务违规——违反《生成式人工智能服务管理暂行办法》

应用核心功能是 AI 判断谁对谁错，属于对人格和行为的评判。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》：① 未进行算法备案（第17条）② AI 生成内容未进行标识（第12条）③ 未建立投诉举报机制（第15条）④ 未对生成内容进行合规审查 ⑤ 涉及舆论属性或社会动员能力，需进行安全评估。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第17条：提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当开展安全评估，并履行算法备案手续。

### #8  数据存储安全严重不足

Web 端：聊天记录存储在浏览器 IndexedDB 中，无任何加密措施。服务端（Express）：所有案例数据存储在内存 Map 中，无访问控制。小程序端：openid 存储在 wx.StorageSync 中；聊天记录存储在腾讯云 CloudBase 数据库中，未配置字段级加密。文件上传：multer 将截图/录屏存储到磁盘 server/uploads/，无访问控制、无定期清理。

src/utils/storage.ts → IndexedDB 明文存储
server/src/routes/cases.ts → new Map<string, Case>()
miniprogram/app.js → wx.setStorageSync('openid', ...)

PIPL 第51条：应采取加密、去标识化等安全措施保护个人信息。DSL 第27条：开展数据处理活动应加强风险监测。

# 四、高风险项 (P1)——需在30天内整改

| # | 风险项 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 跨境数据传输合规 | OpenAI/Anthropic 服务器位于境外，切换提供商时用户数据跨境传输违反 PIPL 第38-40条 |
| 10 | 用户权利响应缺失 | 无数据查看、更正、删除、导出功能，违反 PIPL 第45-47条 |
| 11 | 未成年人信息保护缺失 | 无年龄验证机制，违反 PIPL 第31条 |
| 12 | 数据安全应急预案缺失 | 无安全事件响应流程，违反 PIPL 第57条 |
| 13 | 小程序隐私合规缺失 | 缺少隐私弹窗和接口声明，违反微信小程序平台规范 |

# 五、中风险项 (P2)——需在90天内整改

| # | 风险项 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 14 | CORS 配置过度开放 | app.use(cors()) 允许所有源，可能导致 CSRF 攻击 |
| 15 | 前端 OCR 隐私考量 | Tesseract.js 本地处理虽好，但需在隐私政策中明确说明 |
| 16 | 合规审计追踪缺失 | 无日志和审计追踪，无法在监管审查时提供证据 |
| 17 | AI 结果透明度不足 | 用户无法充分理解 AI 判断依据和局限性 |

# 六、风险总览表

| # | 风险项 | 等级 | 法规依据 | 潜在后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API密钥暴露 | P0 | PIPL/安全基线 | 资金损失、数据泄露 |
| 2 | 无隐私政策 | P0 | PIPL 第17条 | 罚款最高5000万元或营收5% |
| 3 | 无用户协议 | P0 | 合同法/消保法 | 法律纠纷、责任不清 |
| 4 | 第三方AI数据传输无告知 | P0 | PIPL 第23条 | 行政处罚、民事赔偿 |
| 5 | 缺少数据处理合法性基础 | P0 | PIPL 第13条 | 数据处理被认定违法 |
| 6 | 敏感信息无单独同意 | P0 | PIPL 第29条 | 加重处罚 |
| 7 | 生成式AI服务违规 | P0 | AI管理办法 | 暂停服务、下架 |
| 8 | 数据存储安全不足 | P0 | PIPL/DSL | 数据泄露、监管处罚 |
| 9 | 跨境数据传输合规 | P1 | PIPL 第38-40条 | 限制跨境传输 |
| 10 | 用户权利响应缺失 | P1 | PIPL 第45-47条 | 用户投诉、监管介入 |
| 11 | 未成年人信息保护缺失 | P1 | PIPL 第31条 | 加重处罚情节 |
| 12 | 数据安全应急预案缺失 | P1 | PIPL 第57条 | 通报延迟加重责任 |
| 13 | 小程序隐私合规缺失 | P1 | 微信平台规范 | 审核不通过、下架 |
| 14 | CORS配置过度开放 | P2 | 安全基线 | CSRF攻击风险 |
| 15 | OCR隐私考量 | P2 | 透明度要求 | 用户信任降低 |
| 16 | 合规审计追踪缺失 | P2 | PIPL 第69条 | 举证困难 |
| 17 | AI结果透明度不足 | P2 | AI管理办法 | 用户投诉 |

# 七、整改实施路线图

## Phase 1 — 紧急整改（7天内）

| # | 行动项 | 负责人 | 对应风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立即轮换暴露的 API 密钥，使用环境变量或密钥管理服务 | 后端开发 | #1 |
| 2 | 将 server/.env 从项目目录移除，改用 .env.example | 后端开发 | #1 |
| 3 | 限制 CORS 为具体允许的域名 | 后端开发 | #14 |
| 4 | 初步编写隐私政策草案（数据收集种类、目的、第三方共享） | 法务/产品 | #2 |
| 5 | 编写服务条款草案（含AI分析免责声明、非法律建议声明） | 法务/产品 | #3 |
| 6 | 确认当前 LLM_PROVIDER 仅使用境内服务（DeepSeek），禁止配置为 OpenAI/Anthropic | 后端开发 | #9 |

## Phase 2 — 短期整改（30天内）

| # | 行动项 | 负责人 | 对应风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 实现用户知情同意机制（首次使用弹窗 + 勾选框） | 前端开发 | #5, #6 |
| 8 | 第三方 AI 数据共享告知（明确列出使用的 AI 服务商） | 前端+法务 | #4 |
| 9 | 小程序隐私弹窗（符合微信平台规范） | 小程序开发 | #13 |
| 10 | 数据加密存储（IndexedDB 加密 + 数据库字段加密） | 全栈开发 | #8 |
| 11 | 实现用户数据删除功能（前端 + 服务端 + AI服务商数据清理请求） | 全栈开发 | #10 |
| 12 | 建立数据留存策略（定期自动清理超过7天的数据） | 后端开发 | #8, #10 |
| 13 | 添加年龄验证机制（至少询问是否满14周岁） | 前端开发 | #11 |
| 14 | AI 生成内容添加标识（本分析由AI生成，仅供参考） | 前端+后端 | #7, #17 |

## Phase 3 — 中期完善（90天内）

| # | 行动项 | 负责人 | 对应风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 数据安全应急预案制定与演练 | 安全/运维 | #12 |
| 16 | 建立合规审计日志系统 | 后端开发 | #16 |
| 17 | 个人信息保护影响评估（DPIA） | 法务 | #5, #6, #9 |
| 18 | 算法备案（如适用） | 法务/技术 | #7 |
| 19 | 建立投诉举报处理机制 | 运营/法务 | #7 |
| 20 | 数据脱敏机制（发送至AI前去除直接标识符） | 后端开发 | #4 |
| 21 | 用户数据导出功能（PIPL 数据可携带权） | 全栈开发 | #10 |

# 八、审查结论

不建议在当前状态下公开发布或上线运营

AI 调解员是一个具有创新性的产品，但在法律合规方面存在根本性缺陷。考虑到应用处理的聊天记录包含大量敏感个人信息，且核心功能涉及 AI 对人格的评判，一旦上线将面临严重的法律风险。

核心问题在于：项目在 MVP 阶段完全忽略了法律合规的并行建设。隐私政策、用户协议、数据安全措施等不是在功能开发完成后再补的，而应当是产品设计的出发点（Privacy by Design）。

最低上线标准：至少完成 Phase 1 全部项目和 Phase 2 中 #7-#14 项目，确保有基本的隐私政策、用户协议、同意机制和数据安全措施。

法律合规审查员  |  审查日期：2026年7月13日

审查范围：D:\4.开发工具\code\app （完整项目代码库）

审查状态：严重不合规——建议暂停公开发布

声明：本报告基于对代码库的自动化分析，不构成正式法律意见。

对于重大合规决策，建议咨询持牌专业律师。